ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ САЙТА

№ ____

г. Москва	«___» ____________ 20__ г.

______________________________, в лице ______________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мялицын Станислав Валерьевич (студия MIRIDEA), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать для Заказчика сайт (далее — «Сайт») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик — принять и оплатить работы.

1.2. Этапы, сроки и стоимость работ указаны в Смете (Приложение № 2).

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ составляет ______________ рублей. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.

2.2. Стоимость фиксируется до начала работ и не меняется в ходе их выполнения, если Стороны не согласовали изменение Технического задания.

2.3. Оплата: 50% предоплаты в течение 5 рабочих дней с подписания Договора, 50% — в течение 5 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки, если иной порядок не указан в Смете.

3. Сроки и порядок работ

3.1. Срок выполнения работ — ______ рабочих дней с даты получения предоплаты и материалов, необходимых для начала работ.

3.2. Работы выполняются этапами: прототип, дизайн, вёрстка, программирование, наполнение, запуск. Результат каждого этапа согласуется с Заказчиком.

3.3. На каждом этапе Заказчик вправе внести до 2 (двух) раундов правок в пределах Технического задания без доплаты.

4. Сдача и приёмка

4.1. По завершении работ Исполнитель передаёт Заказчику акт сдачи-приёмки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированные замечания.

4.2. Если в указанный срок замечания не направлены, работы считаются принятыми.

5. Гарантии

5.1. Исполнитель в течение 3 (трёх) месяцев после приёмки бесплатно устраняет ошибки в работе Сайта, допущенные по его вине.

5.2. Гарантия не распространяется на ошибки, возникшие из-за изменений, внесённых Заказчиком или третьими лицами, а также из-за работы хостинга и сторонних сервисов.

6. Права на результаты

6.1. Исключительные права на Сайт, его дизайн и программный код переходят к Заказчику с момента полной оплаты.

6.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, доступы к Сайту, хостингу и административной панели.

6.3. Исполнитель вправе разместить информацию о выполненной работе в своём портфолио, если Заказчик письменно не возражает.

7. Ответственность

7.1. За просрочку выполнения работ по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать неустойку 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

7.2. За просрочку оплаты Исполнитель вправе потребовать неустойку 0,1% от суммы задолженности за каждый день, но не более 10% от неё.

7.3. Сроки работ продлеваются на время задержки Заказчиком материалов, согласований и оплаты.

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8.2. Стороны соблюдают конфиденциальность полученной друг от друга информации.

8.3. Документы, подписанные сканированными копиями или через ЭДО, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

8.4. Споры решаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика.

9. Реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик ________________________________ ИНН ____________ ОГРН ____________ Адрес: ____________________ Р/с ____________________ Банк ____________________ БИК ____________ К/с ____________ Тел.: ____________________ E-mail: ____________________ _____________ / ____________ / | Исполнитель ИП Мялицын Станислав Валерьевич ИНН ____________ ОГРНИП ____________ Адрес: ____________________ Р/с ____________________ Банк ____________________ БИК ____________ К/с ____________ Тел.: +7 (903) 777-19-59 E-mail: stas@miridea.ru _____________ / С.В. Мялицын / |
| --- | --- |